|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| «07» марта 2013 йыл | № 6  |  «07» марта 2013 года |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2013 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии  согласно приложения № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложения № 2 к настоящему распоряжению.

3.  Обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных территориях.

4. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения в местах затопления, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

5.   Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных и водосборных сооружений, мостов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов.

6. Своевременно информировать противопаводковую комиссию района о состоянии паводка на реках, гидротехнических сооружений,  резких подъемах уровня воды и других стихийных явлениях.

7.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Николаевский сельсовет                                  Р.Р.Таминдаров

Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения                                                                                     Николаевский сельсовет                                                                                     муниципального района                                                                         Уфимский район                                                                                         Республики Башкортостан                                                                                    от «07» марта 2012года  № 6

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по

сельскому поселению Николаевский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Таминдаров Р.Р. - Глава сельского поселения Николаевский сельсовет,

председатель  противопаводковой  комиссии.

Карачурин Р.Р.-   Начальник участка д Николаевка  ООО  ЖКХ «Шемяк»,

зам.председателя противопаводковой  комиссии.

Гафурова Д.Ф..- Управляющий делами сельского поселения Николаевский

сельсовет, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ахунов И.Р.        - Директор ОАО агрофирма «Николаевская»

Галина В.М..       –Главный врач Николаевской сельской амбулатории.

Зотов И.В.            -Директор МОБУ СОШ Николаевской средней школы.

Иркабаева Р.А.    -Директор МОБУ СОШ Нурлинской средней школы

Капитонов А.П    -УУП  ОВД по Уфимскому району майор милиции

Управляющий делами                                                Д.Ф.Гафурова

Приложение № 2

к распоряжению главы

сельского поселения

Николаевский сельсовет

Муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от «07»  марта 2012 год  №  6

План

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район в 2013 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование противопаводковых комиссии сельского поселения | к 07.03.2013г. | Глава сельского поселения |
| 2. | Подготовка гидротехнический сооружений, прудов, водохранилищ, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов на территории СП Николаевский сельсовет к безаварийному пропуску половодья. Проведение предпаводкового обследования с составлением акта обследования. Полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии. | до 01.04.2013г. | Глава сельского поселения |
| 3. | Проверка технического состояния потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и предоставлением сводной информации в республиканскую противопаводковую комиссию (согласно приложению) | согласно плану-графику | Начальник участка д Николаевка ООО ЖКХ «Шемяк», глава сельского поселения |
| 4. | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружении; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 13.03.2013г. постоянно | Глава сельского поселения |
| 5. | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с 11.03.2013г. | Глава сельского поселения |
| 6. | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | к 25.03.2013г. | Глава сельского поселения |
| 7. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ, в местах затопления участков дорог. | На период половодья | Глава сельского поселения, ОВД по Уфимскому району. |
| 8. | Оперативное регулирование режимов работ ГТС, прудов. | по графику | Глава сельского поселения |
| 9. | Подготовка и обеспечение транспорта к месту проведения работ, в местах затопления для предотвращения и ликвидации ЧС. | на период половодья | Директор ОАО агрофирмы «Николаевская» |
| 10 | Обеспечение дежурства мед. персонала, всеми необходимыми медикаментами для населения при возможной эвакуации из зон затопления | на период половодья | Главный врач Николаевской амбулатории |

Глава сельского поселения

Николаевский сельсовет                                                        Р.Р.Таминдаров