**Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 ноября 2017 г № 81**

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды д. Николаевка , с. Нурлино  сельского поселения Николаевский сельсовет   муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

        В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, руководствуясь ст.ст.33, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», ст.11, 14 Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Уставом сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды д. Николаевка , с. Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно прилагаемому приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан <http://nikolaevka-ufa.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на техника программиста –работника по благоустройству Кузнецову О.П.

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.Главы сельского поселения Э.И.Захарова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

сельского поселения

Николаевский сельсовет

муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан

от 17.11.2017 № 81

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды д. Николаевка , с. Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

д. Николаевка, 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды д. Николаевка , с. Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;  подрядные организации. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация  благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство дворовых территорий МКД сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее – муниципальное образование);  - развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и обустройства  мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 8755,43 тыс. рублей, в том числе:  Федеральный бюджет 6128,80 рублей.  Бюджет РБ 2626,63  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий  МКД приведенных в нормативное состояние;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  -  улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

**1.     Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 37 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий  3990  кв. м.,  количество дворовых территорий -  31 единиц.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий полностью освещенных, оборудованы местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами, составляет 10 %  дворовых территорий, с количеством МКД  4 единицы.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования  составляет 8 %.

  Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1968 - 1988 годах , внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

 Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ  и обустроенные детские площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В муниципальном образовании на сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует  необходимый набор МАФ.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселка.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселка.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2.       Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий муниципального образования входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- размещение оборудования спортивно-игровых и детских площадок, ограждений и прочего.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта общественных территорий муниципального образования;

- приоритетное направление социально-экономического развития                          сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

  Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество общественных территорий муниципального образования в отношении которых проведены работы по благоустройству;

- доля общественных территорий муниципального образования в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

          Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**3.  Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

**4.     Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 9660005 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан   
6762000 руб на условиях софинансирования и определяется трехсторонним соглашением заключенным между Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, Администрацией сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

**5. Порядок и механизм расходования сэкономленных денежных средств**

При выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды д. Николаевка , с. Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» могут появиться сэкономленные денежные средства. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены на благоустройства дворовых территорий предоставленных из дополнительного перечня дворовых территорий (приложение № 6 к настоящей Программе)

**6.     Перечень мероприятий Программы**

  Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**7.     Срок реализации настоящей  Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2022 годах без выделения этапов.

**8.     Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

б) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

**9.     Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, в разрезе муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Республики Башкортостан.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого муниципальным образованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов дворовые территории, которых подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

Поступившие денежные средства перечисляются на лицевой счет Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет открытый муниципальным образованием.

**10.     Механизм реализации Программы**

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 26.07.2017 г. № 49;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД (Приложение №6) и общественных территорий (Приложение №8).

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий утверждаются постановлением Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 04.09.2017 № 61

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №4 к Программе.

**11. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики от 04.09.2017 г.  № 61

**12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от  26.07.2017г № 52

**13. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  муниципального образования  к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования.

Управляющий делами Д.Ф.Гафурова

  Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

 сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды д.Николаевка, с.Нурлино  сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий | % |  |
| 7 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

 сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные  направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация среды сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | Локально – сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муници-пальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий  МКД, составит \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация  сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3 проведение ремонта и обустройства общественных территорий | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | локально – сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 3.2 Мероприятия:  проведение благоустройства  общественных территорий | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача  4.  Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

 сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз   Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципаль-ная программа | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д. Николаевка, с.Нурлино

сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ «Формирование современной городской среды д.Николаевка .с Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |  |  |  | 10.10.2017 |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды д.Николаевка .с Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |  |  |  | 17.11.2017 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  д.Николаевка, с.Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| Всего, | 8755,43 |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации | 6128,80 |
| бюджет Республики Башкортостан | 2626,63 |
| бюджет сельского поселения | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |

 Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды    сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий | годы | Ориентировочная стоимость |
| 1 | д. Николаевка, ул. Дружбы д 3 | 95 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории.  Установка уличного освещения. | 2019 | 752,0 |
| 2 | д. Николаевка, ул. Дружбы д.5 | 90 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории.  Установка уличного освещения. | 2019 | 752,0 |
| 3 | д. Николаевка, ул. Дружбы д.9 | 105 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории.  Установка уличного освещения. | 2019 | 752,0 |
| 4 | д. Николаевка, ул. Дружбы д 7 | 95 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории. | 2019 | 752,0 |
| 5 | с.Нурлино  ,ул.Парковая д.1 | 90 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории. | 2022 | 786,85 |
| 6 | с.Нурлино,  ул.Парковая д.2 | 90 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории. | 2022 | 786,86 |
| 7 | с.Нурлино,  ул.Центральная д.23 | 120 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории. | 2022 | 786,86 |
| 8 | с.Нурлино,  ул.Центральная д.25 | 130 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест.  Установка скамеек, урн.  Установка ограждений придомовой территории. | 2022 | 786,86 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

**Информация по дворовым территориям многоквартирных домов для дополнительного включения в программу 2018-2022 годов по д.Николаевка, с.Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район**

**Республики Башкортостан**

**Резервный перечень дворов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость |
| с Нурлино ул Парковая д 14 | 100 | 5 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных мест  Установка скамеек, урн  Устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек  Оборудование детских и спортивных площадок | 300 000 |
| д. Николаевка,  ул. Дружбы д. 11,13 | 210 | 5 | 960 000 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды д.Николаевка, с.Нурлино

сельского поселения Николаевский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды д.Николаевка, с.Нурлино сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Ориентировочная стоимость |
| Ед. изм. | Количество |
| 1 | Благоустройство стадиона в с. Нурлино | Стадион в с. Нурлино | Благоустройство спортивно-игровой площадки (стадион), освещение, ограждение асфальтирование дорожек установка скамеек и урн | шт.    шт.      шт.  км.    шт. | 1 | 2500,00 |